生态颗粒盐装置成品率提升项目-厂房、设备基础改造

土建设计询价采购招标文件

1. **项目地点：**

湖南省常德市津市市湘澧盐化有限责任公司

1. **项目名称**：

生态颗粒盐装置成品率提升项目-厂房、设备基础改造土建设计

1. **项目内容：**

 生态颗粒盐装置成品率提升项目因设备换型，安装基础及承载需重新设计。本项目的设计，投标人根据湘澧盐化生态颗粒装置成品率提升项目内容，按时、按质完成项目的土建设计工作，编制工程相关图件技术要求，并在厂房、设备基础改造施工期间提供现场技术服务，以保证厂房、新设备在投产后运行安全。本项目的设计需满足以下要求：便于设备的拆除与安装；保障设备能够长期稳定的运行，保证原厂房在新设备投产运行后的结构稳定。

1. **项目招标控制价及工期**：

本项目招标控制价为人民币：伍万元整（¥:50000.00元）

 工期为20个工作日。

1. **投资人资质要求：**

投资人必须提供营业执照复印件（加盖公章）；工程设计乙级及以上资质。

1. **投标保证金承诺函：**

由投标人提交投标保证金承诺函，承诺金额人民币贰仟元整（¥2000.00元）。

1. 递交材料内容、截止日期及地点：
2. 营业执照、资质证书及授权委托书（加盖公章）。
3. 报价函（加盖公章及法人代表签字、注明总价、工期响应、税率6%）。
4. 递交的报价函、投标保证金承诺函、资质文件密封完好，在封口处贴封加盖公章。
5. 投标人请于2024年9月10日15:00时前，将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司科技规划部。
6. **评审方式：**

1、所有投标人必须按照采购文件要求，提供相应营业执照、资质证书复印件及授权委托书等，均需加盖公章，待资格评审合格方可进行比价环节。

1. 投标人报价函总报价在采购控制价以下视为有效报价，在采购控制价以上视为无效报价。
2. 按有效报价由低往高排列名次，最低价为第一名，依次类推。推荐第一名为中标候选人。
3. **开标时间及中标：**
4. 开标时间：2024年9月10日15:00时开始评标，经评审组

综合评定后，以最低价确定为第一中标候选人，上报公司最终确定中标单位。

1. 中标单位确定后，采购人书面通知中标单位签订技术服务合

同。

1. **付款方式：**

1、合同签订生效后7个工作日内，中标单位开具等额增值税专用发票（税率6%），采购人支付合同价款的30%作为预付款。

2、中标单位提交设计文件、施工图纸及工程造价资料，开具等额增值税专用发票（税率6%）,采购人支付合同价款的50%。

3、余下合同价款的20%，由中标单位开具等额增值税专用发票（税率6%），在工程竣工验收合格后付清。

1. **其他**

1、因特殊情况询价时间需要变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

2、本次公告解释权归湘澧盐化有限责任公司。

联系人：田朝晖 电话：13875180736

 湖南省湘澧盐化有限责任公司

 科技规划部

 2024年9月2日

附件1

**投标保证金承诺函**

**致：湖南省湘澧盐化有限责任公司**

本承诺函作为  **（投标人名称）** 对 的投标，提供的投标保证金承诺。投标保证金金额为人民币 贰仟元整 整（¥ 2000.00 元）。

我方承诺：虽然投标保证金没有实际支付你方，但我方承担投标保证金责任，我方如有在投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与贵方订立合同、在签订合同时向贵方提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我方承诺在接到贵方补交投标保证金通知7日内，补交投标保证金，承担由此造成的一切法律后果。

授权委托人签字：

授权委托人联系电话：

法定代表人签字或盖章：

法定代表人联系电话：

投标单位公章：

2024年 月 日

附件2

**报价函**

工程名称：生态颗粒盐装置成品率提升项目—厂房、设备基础改造土建设计

建设单位名称：

报价单位：

报价（含税 6% 小写）： （人民币）

 （含税6%大写）： （人民币）

工期响应：

 报价单位（盖章）：

 （签字）：

 联系电话：

 2024年 月 日