果园垸至东池原卤管线改造项目配套土建工程

询价采购文件

各报价单位：

湖南省湘澧盐化有限责任公司果园垸至东池原卤管线改造项目经公司批准进行实施，现该项目配套土建工程组织询价采购确定施工方，现诚邀具备施工资质条件的单位进行报价参与。

一、工程概况

工程名称：果园垸至东池原卤管线改造项目配套土建工程

工程地点：湖南省湘澧盐化有限责任公司厂区内至果园垸，原原卤管线部分线路。

工程内容：项目涉及约420米管沟开挖、除杂、管道安装后回填、部分管墩制作及配合管道安装项目涉及到管道转运的人工及机械等。（工程清单见附件）

二、工程施工方式

施工方负责工程范围内的所有工作。工程产生的多余土方由施工方负责转运。施工期间不得影响湘澧盐化有限责任公司的正常生产运行，施工方做好施工范围内的安全防护。

三、采购控制价

本工程采购控制价为人民币：玖万玖仟肆佰壹拾陆元整（99416.00元）

四、项目工期

进场后有效施工天数15天。

五、资质要求

报价响应人必须提供营业执照、建筑工程总承包三级及以上资质证明、有效期内的安全生产许可证、单位法人代表人身份证明、单位法人代表签署的代理人授权委托书。

六、投标保证金承诺函

投标人出具。

七、本项目采用按采购方提供的工程量清单进行总价询比，工程完工后按实进行结算。

八、竣工验收

施工单位按照采购方要求将项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，采购方组织相关人员进行竣工验收。

九、递交报价响应文件的要求

1、按照本采购文件要求编写响应文件，提供的资质要求内容必须完整，否则认同其响应文件作废。

2、根据采购方提供清单工程量，报价响应人编制（智多星软件进行编写）详尽的投标预算书，填写报价函（含9%增值税率），并加盖公司印章。本工程不计取工程排污费；市场价格波动不调整材料价格。施工水、电由采购人提供，已在定额中扣除。

3、根据采购人提供的工程量清单，报价响应人编制详尽的报价表。（工程实施过程中采购人清单缺失或不详的按采购人近一年内相似工程清单结算价格执行，如无相似清单结算价格的则以采购人调查的市场价为准）

4、报价响应文件封面及其相关内容必须加盖公章。递交的响应文

件需进行密封并在封口处贴封加盖公章。

十、询比评审方式

1、资格评审：报价人必须按照本采购文件要求提供相应的资质文件及授权书等，经采购方评审合格后进入比价环节。

2、报价人报价函价格在采购控制价以下视为有效报价，在采购控制价以上则视为无效报价。

3、在开始询比采购时间后，采购人开始进行询比采购活动，由工作人员现场拆封各报价单位递交的响应文件并公布报价结果。评审组在报价结果公布后对提供有效报价的单位进行资格审查。

4、资格审查通过后，按照有效报价由低往高排列名次，最低价为第一名，依次类推。原则上推荐第一名为中标候选人。

5、评审组推荐的中标候选人经公司同意后，采购人书面通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方按采购方要求及时进场进行施工。

十一、报价响应文件递交地点和截止时间

报价响应截止时间为2024年6月19日14:30，地点为：湖南省湘澧盐化有限责任公司生产调度中心。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒收。

十二、付款方式

本工程合同经双方项目竣工验收合格乙方提供税率9%的增值税发票后，甲方直接支付到预算总价的75%，进行竣工结算后按照结算审计金额支付至结算总价的97%，留3%质保金，自工程验收合格一年后无质量问题无息支付。

十三其他

1本工程建设单位不组织现场踏勘，报价响应单位可联系采购方对施工现场进行实际考察，以便报价响应方获取自己所需资料，现场考察费用由报价响应方自行负责。

2建设单位向报价响应方提供的所有资料及数据，是建设单位现有的能使报价响应方利用的资料，建设单位对报价响应方由此作出的推论、理解和结论概不负责。

3因特殊情况询比时间需变更的，采购方另行通知。

**附：响应文件格式**

湖南省湘澧盐化有限责任公司

果园垸至东池原卤管线改造项目配套土建工程

响应文件

响应供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年 月 日

## 目录

1. 报价函.............................................................................................................................n

2、投标预算书......................................................................................................................n

3、营业执照及资质文件......................................................................................................n

4、安全生产许可证..............................................................................................................n

5、法人身份证明文件...........................................................................................................n

6、法人代表授权书...............................................................................................................n

7、投标保证金承诺函....................................... ................. ............. ............. ......................n

**报 价 函**

工程名称：果园垸至东池原卤管线改造项目配套土建工程

建设单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

报价单位：

报价（含9%增值税）大写： 人民币

小写： 人民币

工期响应： 天

报价单位（盖章）：

法人代表（签字）：

联系电话：

年 月 日

**投标预算书**

备注：报价方应提供由智多星软件进行编写投标预算书，打印并加盖公章。

**营业执照及资质文件**

备注：供应商应提供有效期内营业执照及资质文件复印件并加盖公章。

**安全生产许可证**

备注：供应商应提供有效期内安全生产许可证复印件并加盖公章。

**法人身份证明文件**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：

经营期限：

经营范围：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称 ）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

投标人：（单位公章）

年 月 日

**法人代表授权书**

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本人作为的法定代表人，在此授权我公司 ，其身份证号码： ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

本授权书期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

授权代表：（签字）

身份证号码： 职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期： 年 月 日

**投标保证金承诺函**

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本承诺函作为 （报价人名称） 对果园垸至东池原卤管线改造项目配套土建工程的询比采购提供的投标保证金承诺。投标保证金金额为人民币壹万元整（￥10000 元。

我方承诺：虽然投标保证金没有实际支付你方，但我方承担投标保证金责任，我方如有在投标截止后撤销报价响应文件、中标后无正当理由不予贵方签订合同、在签订合同时向贵方提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我方承诺在接到贵方补交投标保证金通知7日内，补交投标保证金，承担由此造成的一切法律后果。

授权委托人签字：

授权委托人联系电话：

法定代表人签字或盖章：

法定代表人联系电话：

报价响应单位公章：

年 月 日